Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 179. Zakona o gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' broj 84/21,142/23) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 4/17 – pročišćeni tekst, 3/20, 3/21, 2/22) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana______2026. godine, donijelo je:

Godišnje izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2025. godinu

- Program građenja komunalne infrastrukture

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Članak 3.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog programom građenja komunalne infrastrukture.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

1. zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

2. uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

3. sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje

4. izrade projekata i druge dokumentacije

5. ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

6. građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

7. evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 4.

Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 5.

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna jedinice lokalne samouprave

6. iz fondova Europske unije

7. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

8. iz donacija.

Članak 6.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi na području Općine Tinjan u 2025.godini s vrstom troškova i planiranim izvorima financiranja.

- Nerazvrstane ceste

| R.br. | Naziv | Vrsta troškova | Planirani iznos u eur. | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaobilaznica Kringa | Projektiranje | 50.000,00 | 0,00 |
| 2. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesti | Građenje | 82.000,00 | 81.296,54 |
| 3. | Raskrižja ceste D 48 | Građenje | 35.000,00 | 13.795,84 |
| 4. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Žužići-Milohanići | Građenje | 120.000,00 | 79.709,41 |
|  | UKUPNO |  | 287.000,00 | 174.801,79 |

Financijska sredstva u iznosu od 287.000,00 eur. planirana su iz prihoda za posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada) i proračuna (poreza na promet nekretnina, porez i prirez na dohodak).

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| R.br. | Naziv | Vrsta troškova | Planirani iznos u eur. | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Izgradnja i opremanje sportskih građevina na području Općine Tinjan | Građenje | 60.000,00 | 8.608,75 |
|  | UKUPNO |  | 60.000,00 | 8.608,75 |

Financijska sredstva u iznosu od 60.000,00 eur. planirana su iz prihoda za posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada) i proračuna (poreza na promet nekretnina, porez i prirez na dohodak).

- Javne zelene površine

| R.br. | Naziv | Vrsta troškova | Planirani iznos u eur. | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Izgradnja i opremanje rekreacijske zone Kučići | Građenje | 250.000,00 | 334.820,47 |
|  | UKUPNO |  | 250.000,00 | 334.820,47 |

Financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 eur planirana su iz prihoda za posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada, pomoći) i prihoda od poreza proračuna (poreza na promet nekretnina, porez i prirez na dohodak).

- Javna rasvjeta

| R.br. | Naziv | Vrsta troškova | Planirani iznos u eur. | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta - proširenja | Građenje | 52.000,00 | 72.355,68 |
|  | UKUPNO |  | 52.000,00 | 72.355,68 |

Financijska sredstva u iznosu od 52.000,00 eur. planirana su iz prihoda za posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada) i prihoda od poreza proračuna (poreza na promet nekretnina, porez i prirez na dohodak).

Članak 7.

Rekapitulacija gradnje

| R.br. | Građevina | Iznos u eurima | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 287.000,00 | 174.801,79 |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 60.000,00 | 8.608,75 |
| 3. | Javne zelene površine | 250.000,00 | 334.820,47 |
| 5. | Javna rasvjeta | 52.000,00 | 72.355,68 |
|  | UKUPNO | 649.000,00 | 590.586,69 |

Troškovi gradnje komunalne infrastrukture procijenjeni su na temelju važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Ukoliko se ne ostvari planirani priljev sredstava razlika će se pokriti iz Proračuna Općine Tinjan ili će se izvršiti reduciranje programa.

- Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2025.godini

Članak 8.

Člankom 33. stavak 13. Zakona o gospodarenju otpadom određeno je da je sastavni dio programa gradnje komunalne infrastrukture i program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim Programom određuje se sufinanciranje građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za potrebe Općine Tinjan u 2025.godini i to:

| R.br. | Naziv | Vrsta troškova | Planirani iznos u eur. | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufinanciranje izgradnje centra gospodarenja otpadom (CGO) ''Kaštijun'' | Povrat sredstava u Proračun Istarske županije | 3.000,00 | 2.725,07 |
|  | UKUPNO |  | 3.000,00 | 2.725,07 |

Financijska sredstva u iznosu od 3.000,00 eur. planirana su iz prihoda za posebne namjene i proračuna (poreza na promet nekretnina, porez i prirez na dohodak).

Članak 9.

Sveukupno građenje komunalne infrastrukture u 2025.godini

| R.br. | Građevina | Iznos u eurima | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Građenje komunalne infrastrukture | 649.000,00 | 590.586,69 |
| 2. | Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom | 3.000,00 | 2.725,07 |
|  | UKUPNO | 652.000,00 | 593.311,76 |

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-2

Tinjan, 5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r.

OBRAZLOŽENJE:

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18, 32/20) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu u skladu s planiranim sredstvima donosi Program građenja komunalne infrastrukture.

Prijedlogom Proračuna Općine Tinjan za 2025.godinu, za građenje komunalne infrastrukture,  planirana su sredstva u iznosu od 652.000,00 eur.  Kapitalni rashodi vezani su uz namjenske prihode iz kojih se financiraju te se smiju izvršavati samo u slučaju ako su izvori financiranja za te namjene osigurani odnosno ako se uspiju realizirati planirana sredstva iz vanjskih izvora financiranja.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 107. i 108. Zakona o cestama (''Narodne novine'' broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21,114/22,04/23,133/23) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 4/17 – pročišćeni tekst, 3/20, 3/21, 2/22.) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj dana _________ 2026.godine, donijelo je:

Godišnje izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu sa predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se:

- Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjeno pojedinih troškova po djelatnostima

- Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 3.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete

Članak 4.

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna jedinice lokalne samouprave

6. iz fondova Europske unije

7. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

8. iz donacija.

Članak 5.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tinjan za 2025. godinu s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 6.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje) kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Mjere i radnje su sljedeće: krpanje asfalta, zamjena rubnjaka, dobava i postava (zamjena) prometnih znakova, horizontalna signalizacija, betonski i ostali radovi, održavanje protupožarnih putova, košnja nerazvrstanih cesta i putova, zimska služba – čišćenje snijega, posipanje ceste.

U Općini Tinjan navedena komunalna djelatnost obuhvaća sve nerazvrstane ceste iz jedinstvene baze podataka i puteve.

Planirane poslove obavljat će komunalno društvo TKM d.o.o. u skladu s Programom održavanja.

Planirana sredstva 					85.000,00 eur

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Članak 7.

Pod održavanjem javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, nadvožnjaci, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Planirane poslove obavljat će komunalno društvo TKM d.o.o. u skladu s Programom održavanja.

Planirana sredstva 					  10.000,00 eur

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 8.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Planirane poslove obavljat će komunalno društvo TKM d.o.o. u skladu s Programom održavanja.

Planirana sredstva					10.000,00 eur

Interventni radovi provode se nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana onečišćenja ili ukoliko je potrebno izvršiti čišćenje površina koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

- Održavanje javnih zelenih površina

Članak 9.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Planirane poslove obavljat će komunalno društvo TKM d.o.o. u skladu s Programom održavanja.

Planirana sredstva					85.000,00 eur

- Održavanje građevina, uređaja  i predmeta javne namjene

Članak 10.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta kao što su popravci javnih sanitarnih čvorova, popravci i bojanje klupa, koševa za otpatke, popravci nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, popravci ploča s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Planirane poslove obavljat će komunalno društvo TKM d.o.o. u skladu s Programom održavanja.

Planirana sredstva					 9.000,00 eur

- Održavanje javne rasvjete

Članak 11.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete (redovno i izvanredno održavanje), uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Sustav javne rasvjete na području Općine Tinjan obuhvaća sva postojeća rasvjetna tijela i uklopno-mjerna mjesta.

Planirane poslove održavanja javne rasvjete tijekom 2024.godine obavljat će izvođač radova trgovačko društvo Žiković d.o.o. Višnjan u skladu sa zaključenim ugovorom.

Planirana sredstva				              45.000,00 eur

električna energija za javnu rasvjetu		             30.000,00 eur

Održavanje javne rasvjete 			             15.000,00 eur

- Održavanje groblja

Članak 12.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Održavanje groblja obuhvaća redovno čišćenje groblja u Tinjanu, Kringi i Muntrilju i to: čišćenje groblja i okoliša, košnja trave sa čišćenjem i odvozom, orezivanje i uređenje niskog i visokog raslinja, čišćenje snijega na stazama i ulazima, ostali radovi na uređenju groblja.

Planirane poslove obavljat će komunalno društvo TKM d.o.o. u skladu s Programom održavanja.

Planirana sredstva                                                         21.000,00 eur

Članak 13.

REKAPITUALCIJA ODRŽAVANJA

| R.br. | Naziv | Planirana sredstva (eur) | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 85.000,00 | 45.956,91 |
| 2. | Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima | 10.000,00 | 18.791,13 |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodne oborinskih voda | 10.000,00 | 0,00 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 85.000,00 | 85.961,25 |
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 9.000,00 | 12.203,63 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete - Električna energija za javnu rasvjetu - Održavanje javne rasvjete | 30.000,00 15.000,00 45.000,00 | 20.045,08 4.174,89 24.219,97 |
| 7. | Održavanje groblja | 21.000,00 | 33.143,75 |
|  | UKUPNO | 265.000,00 | 220.276,64 |

Članak 14.

IZVORI FINANCIRANJA SREDSTAVA

| R.br. | Vrsta prihoda | Financijska sredstva (eur) | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada | 65.000,00 | 139.810,00 |
| 2. | Komunalni doprinos | 194.000,00 | 234.186,31 |
| 3. | Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 5.000,00 | 3.796,16 |
| 4. | Doprinosi za šume | 800,00 | 20,70 |
|  | UKUPNO | 265.000,00 | 377.813,17 |

Ukoliko se ne ostvari planirani priliv sredstava razlika će se pokriti iz Proračuna Općine Tinjan ili će se izvršiti reduciranje programa.

Članak 15.

Za ostvarenje ovog Programa nadležan je Načelnik Općine Tinjan, a provodi ga Jedinstveni upravni odjel Općine Tinjan.

Članak 16.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-3

Tinjan, 5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r.

OBRAZLOŽENJE:

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 107. i 108. Zakona o cestama (''Narodne novine'' broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21,114/22,04/23,133/23) predstavničko tijelo za svaku kalendarsku godinu, u skladu s planiranim sredstvima i izvorima financiranja,  donosi Program održavanja komunalne infrastrukture koji obavezno sadrži opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjeno pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Poslovi održavanja komunalne infrastrukture povećava se vijek trajanja objekata i opreme komunalne infrastrukture odnosno osigurava unapređenje stanja u prostoru, podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, a građanima se omogućava korištenje funkcionalne komunalne infrastrukture. U prijedlogu Programa održavanja navedeni su poslovi koji se obavljaju po pojedinoj djelatnosti s procjenom financijskih sredstava potrebnim za ostvarivanje Programa.

Odlukom o komunalnim djelatnostima (''Službene novine Općine Tinjan'' broj 3/19) utvrđene su komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Tinjan te način i uvjeti obavljanja djelatnosti.

U skladu s navedenom Odlukom i zaključenim ugovorom komunalno društvo TKM d.o.o. u vlasništvu Općine obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: 	Održavanje nerazvrstanih cesta, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, Održavanje javnih zelenih površina, Održavanje građevina, uređaja  i predmeta javne namjene, Održavanje groblja, Održavanje čistoće javnih površina.

Na temelju provedenog javnog natječaja obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete povjereno je trgovačkom društvu Žiković d.o.o. Višnjan.

Ukupna sredstva za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 265.000,00 eur , a planirani izvori sredstava su prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22,101/23) te na osnovi članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst, 3/20, 3/21, 2/22), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana _____ 2026.godine, donijelo je

Godišnje izvršenje Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja

za Općinu Tinjan u 2025. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Tinjan te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u 2025. godini iz Proračuna Općine Tinjan.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem: 1) primarnih programa za tri vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu u Područnom vrtiću Tinjan u cjelodnevnom programu, uzrasta od navršene druge godine života do polaska u osnovnu školu, sukladno članku 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te 2) minimalnog programa za djecu predškolskog uzrasta za skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu bila obuhvaćena primarnim programima u Dječjem vrtiću.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2025. godinu osigurat će se sredstva za:

Izvršenje

1. Redoviti program Dječjeg vrtića			     250.000,00   eur        265.415,91 eur

2. Tekuće donacije za predškolski odgoj	  	        3.000,00   eur            5.425,91 eur

UKUPNO:						    253.000,00   eur       270.841,82 eur

Članak 3.

Potrebe iz članka 2. ovog Programa financirat će Općina Tinjan sukladno Sporazumu o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin te sukladno priljevu sredstava u Proračun.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-4

Tinjan, 5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r.

## Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članaka 142. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20,151/22) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst , 03/20, 03/21, 2/22) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana ______ 2026. godine donijelo je:

Godišnje izvršenje Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja

za Općinu Tinjan u 2025. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece i mladeži, pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora te obim, način i dinamika financiranja tih potreba na području Općine Tinjan u 2025. godini.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2025. godinu osiguravaju se sredstva za:

Izvršenje

1. Stipendije učenicima i studentima			     20.000,00  eur           18.840,00 eur

2. Tekuće donacije za školstvo                                              15.000,00  eur           10.051,24 eur

3. Produženi boravak                                                             15.000,00  eur             9.943,00 eur

4. Sufinanciranje voditelja područnih škola		       1.600,00  eur             1.040,28 eur

5. Sufinanciranje pomoćnika u nastavi                                  16.850,00 eur            25.124,51 eur

UKUPNO:						     70.972,00 eur           64.999,03 eur

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. točka 1. isplaćivat će se mjesečno, u skladu s Pravilnikom o stipendiranju, po 100,00 eura stipendistima-učenicima, 120,00 eura stipendistima – učenicima deficitarnih zanimanja i po 150,00 eura stipendistima-studentima.

Sredstva iz članka 2. točke 2. isplaćivat će sukladno priljevu sredstava u Proračun.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-5

Tinjan, 5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r.

Na osnovi članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20,151/22,114/23) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst, 3/20, 3/21, 2/22), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana _________ 2026. godine donijelo je:

Godišnje izvršenje Programa javnih potreba u kulturi

za Općinu Tinjan u 2025. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Općinu Tinjan te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2025. godini iz Proračuna Općine Tinjan.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 1) ostvarivanjem pojedinačnih programa udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 2) podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života, 3) ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu tih dobara te 4) na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2025. godinu osigurat će se dio sredstava za ostvarivanje programa pojedinih udruga i organizacija, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi te za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i za druge kulturne potrebe, i to za:

Donacije udrugama i sufinanciranje manifestacija

| PROGRAM | PLANIRANI IZNOS (eur) | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- |
| 1. Pučko otvoreno učilište – sufinanciranje knjižnice | 5.500,00 | 5.487,24 |
| 2. Književni susret „Badavca“ | 1.500,00 | 1.241,39 |
| 3. Udruge | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 4. Projekti u kulturi | 2.600,00 | 2.449,00 |
| 5. Jure Grando-revitalizacija kulturne baštine | 6.700,00 | 0,00 |
| 6. Počini spod Ladonje | 6.500,00 | 7.802,25 |
| 7. Božićni sajam | 5.000,00 | 4.656,93 |
| 8. Zavičajna udruga Enriko Depiera | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Sredstva pod stavkom br. 3 rasporedit će se temeljem Natječaja, dok će se sredstva pod stavkom br. 4 rasporediti prema odazivu održavanja jednodnevnih/kratkotrajnih događanja do visine od 700,00 eura pojedinačno |  |  |
| UKUPNO | 35.900,00 | 29.736,81 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. se dodjeljuju udrugama razmjerno njihovim potrebama odnosno prigodom pojedinih akcija i manifestacija te izvođačima radova, sve ovisno o ostvarivanju programa  i sukladno priljevu sredstava u Proračun.

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obavezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tinjan, najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za predaju završnog financijskog izvješća, dostaviti izvješće o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava, u protivnom tražiti će se povrat isplaćenih sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-6

Tinjan, 5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r.

Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22,71/23) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst, 3/20, 3/21, 2/22), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana _______ 2026. godine donijelo je:

Godišnje izvršenje Programa socijalno-zdravstvenih potreba

za Općinu Tinjan u 2025. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno-zdravstvenih potreba u Općini Tinjan u 2025. godini te obim i način sufinanciranja tih potreba iz Proračuna Općine Tinjan u 2025. godini.

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Tinjan sufinancirat će se tijekom 2025. godine ove socijalno-zdravstvene potrebe:

| PROGRAM | PLANIRANI IZNOS (eur) | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- |
| a) Ustanove i udruge u području zdravstvene i socijalne skrbi | 35.570,00 | 19.344,94 |
| 1. Hitna medicinska pomoć Pazin-nadstandard (rad ) | 6.000,00 | 5.476,00 |
| 2. Donacije zdravtsvenim udrugama | 20.000,00 | 8.123,72 |
| 3. Socijalno-zdravstvene udruge | 8.000,00 | 4.182,62 |
| 4. Dječja bolnica „Martin Horvat“ Rovinj | 1.570,00 | 1.562,60 |
| b) Socijalne pomoći stanovništvu | 57.700,00 | 47.283,83 |
| 1. Pomoć obiteljima i kućanstvima | 35.000,00 | 38.310,13 |
| 2. Sufinanciranje nabave školskog pribora za šk.godinu 2024/2025 | 2.700,00 | 4.199,30 |
| 3. Dom za starije osobe Pazin (sufinanciranje smještaja) | 20.000,00 | 4.774,40 |
| c) Ostali socijalno-zdravstveni programi | 8.600,00 | 16.913,09 |
| 1. Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ | 5.400,00 | 10.717,29 |
| 2. Sigurna Kuća Istra Pula | 500,00 | 500,00 |
| 3. Centar za inkluziju i podršku u zajednici | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 4. Centar za mentalno zdravlje Vijal | 700,00 | 695,80 |
| UKUPNO (a+b+c) | 101.870,00 | 83.541,86 |

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. točke a) 1. i 2. ovog Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine Tinjan za sufinanciranje programa ustanova, a dostavljat će se tim ustanovama u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Tinjan.

Sredstva iz članka 2. točke a) 3. ovog Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine Tinjan za sufinanciranje programa udruga, a rasporedit će se temeljem natječaja.

Sredstva iz članka 2. Točke b) 1., 2., 3. ovog Programa namjenski se odobravaju za pomoć socijalno ugroženim osobama i obiteljima, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Tinjan i drugim propisima.

Sredstva iz članka 2. Točke b) 4. ovog Programa namjenski se odobravaju za sufinanciranje nabave školskog pribora za osnovnoškolsko obrazovanje.

Sredstva iz članka 2. točke c) ovog Programa namjenski se odobravaju po zaključenim ugovorima.

Članak 4.

Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke a) i c) obavezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tinjan, najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za predaju završnog financijskog izvješća, dostaviti izvješće o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-7

Tinjan, 5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r

## Na osnovi članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst, 3/20,3/21, 2/22), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana _____ 2026. godine donijelo je:

Godišnje izvršenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji

za Općinu Tinjan u 2025. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se sportske djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe Općine Tinjan za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Tinjan za 2025. godinu.

Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se poticanjem i promicanjem sporta, djelovanjem sportskih klubova i udruga, organiziranjem sportskih natjecanja te osiguravanjem prostornih uvjeta za ostvarivanje tih programa.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga programa, iz Proračuna Općine Tinjan u 2025. godini sufinancirati će se sportski klubovi i udruge odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu u ukupnom iznosu od 14.000,00 eur.

Iznos iz stavka 1 ovog člankau visini od 12.000,00 eura  rasporediti će se temeljem natječaja, osim sredstva u visini od 2.000,00 eura koja se raspoređuju neposredno udrugama i sportskim klubovima za organizaciju jednodnevnih sportskih aktivnosti i druženje (Kratkotrajnih projekata), do visine od 700,00 eura pojedinačno po udruzi/klubu.

Ukupno je za 2025. godinu utrošeno 12.890,39 eura. Iznos od 12.000,00 eura raspoređen je udrugama  temeljem natječaja a  890,39 eura  dano je za projekte u sportu.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa dodjeljuju se razmjerno potrebama klubova i udruga i sukladno pritjecanju sredstava u Proračun.

Članak 4.

Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2.  obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tinjan dostaviti izvješća o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-8

Tinjan, 5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst, 3/20,3/21, 2/22), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana ______ 2026. godine donijelo je:

Godišnje izvršenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Tinjan za 2025. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje dijela od 30% sredstava naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koji su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Članak 2.

Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su prihod

Proračuna Općine Tinjan za 2025. godinu planira se u iznosu od 5.000,00 eur.

Tjekom 2025. godine ukupno je u Proračun Općine Tinjan uplaćeno 3.796,16 eura naknade za nezakonito izgrađene građevine na području Općine Tinjan.

Članak 3.

Planirani iznos sredstava naknade iz prethodnog članka koristit će se za poboljšanje infrastrukturno

nedovoljno opremljenih naselja, odnosno tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Tinjan.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025.godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-9

Tinjan, 5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/2, 145/20,101/23) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Općine Tinjan“ broj 04/17 – pročišćeni tekst, 3/20,3/21, 2/22), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana ________ 2026. godine donijelo je:

Godišnje izvršenje Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa

za 2025. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg su obvezni plaćati pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini od 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

U Proračunu Općine Tinjan za 2025. godinu planirani su prihodi po osnovi šumskog doprinosa u iznosu od 800,00 eur.

Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2025.godinu-održavanje javnih zelenih površina, dobava i sadnja novih stabala.

Tijekom 2025. godine ostvaren je prihod od šumskog doprinosa u visini od 20,70 eura.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje se od 01.01.2025.godine.

KLASA: 400-01/26-01/1

URBROJ: 2163-37-02/02-26-10

Tinjan, .5.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Antolović, v.r.